单一来源采购论证意见公示

一、项目信息

采购人：北京华信医院（清华大学第一附属医院）

项目名称：北京华信医院HIS系统接口项目

拟采购的货物或者服务的说明：提供东软HIS与院内集成平台、数据中心等相关系统的交互对接接口设计、开发、测试等服务

拟采购的货物或服务的预算金额：840000（人民币）

采用单一来源采购方式的原因及说明:

2018年9月由中招国际招标有限公司对外公示了清华大学第一附属医院信息平台建设项目中标信息，在清华大学第一附属医院信息平台建设项目中选择了由东软集团（北京）有限公司作为医院HIS软件的承建方。后期在项目深化设计过程中发现之前的招投标文件及合同中欠缺东软HIS与院内其他信息系统交互接口部分的设计、开发及测试等需求，无法满足东软HIS上线后医院信息系统运行及互联互通测评等需要。因此，当前项目主要对以上需求进行补充完善，另外从软件系统架构设计、开发、测试、管理等维度进行考虑，HIS系统对外交互接口部分建议由HIS厂家既东软集团（北京）有限公司进行承建，这样既符合软件工程的需要，也可以有效降低后续医院信息化建设成本。经过多轮协商和多方论证，该部分费用为840000元人民币。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“（一、三）只能从唯一供应商处采购的”规定，本项目拟采用单一来源采购。具体内容详见专业人员论证意见表。

二、拟定供应商信息

名称：东软集团（北京）有限公司

地址：北京市海淀区东北旺西路10号院东区22号楼A526

三、公示期限

2020.07.21～2020.07.27（5个工作日）

四、其他补充事宜：

举例：潜在采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见（单位的加盖公章）反馈至采购人：北京华信医院（清华大学第一附属医院）（地址：北京市朝阳区酒仙桥一街坊6号信息中心，联系人：薛辉，联系电话：010-64308042）

五、联系方式

1.采购人

联系人：北京华信医院（清华大学第一附属医院）

地址：北京市朝阳区酒仙桥一街坊6号信息中心

联系方式：联系人：薛辉，联系电话：010-64308042

| 序号 | 类别 | 开发内容 | 人员级别 | 人员数量 | 工作天数 | 单价（天） | 价格（RMB） | 数量 | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调用平台的接口 | S0001 患者基本信息接收 | 高级 | 1 | 4 | 2200 | 8800 | 1 | 8800 |
| 2 |  | S0002 建卡 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 3 |  | S0003 卡挂失 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 4 |  | S0004 卡启用 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 5 |  | S0005 住院登记 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 6 |  | S0006 取消住院登记 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 7 |  | S0007 挂号 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 8 |  | S0008 退号 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 9 |  | S0009 接收转科信息 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 10 |  | S0010 取消患者出院 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 11 |  | S0011 接收患者出院信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 12 |  | S0012 接收诊断信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 13 |  | S0013 删除诊断信息 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 14 |  | S0016 接收医嘱信息 | 高级 | 1 | 10 | 2200 | 22000 | 1 | 22000 |
| 15 |  | S0017 医嘱状态变更 | 高级 | 1 | 6 | 2200 | 13200 | 1 | 13200 |
| 16 |  | S0018 接收检查申请单信息 | 高级 | 1 | 10 | 2200 | 22000 | 1 | 22000 |
| 17 |  | S0020 检查预约状态信息接收 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 18 |  | S0021 取消检查预约状态信息接收 | 中级 | 1 | 5 | 1800 | 9000 | 1 | 9000 |
| 19 |  | S0032 门诊缴费 | 高级 | 1 | 8 | 2200 | 17600 | 1 | 17600 |
| 20 |  | S0033 高值耗材条码信息接收 | 高级 | 1 | 8 | 2200 | 17600 | 1 | 17600 |
| 21 |  | 需新增 低值耗材库存核销 | 高级 | 1 | 8 | 2200 | 17600 | 1 | 17600 |
| 22 |  | S0036 标本接收 | 高级 | 1 | 4 | 2200 | 8800 | 1 | 8800 |
| 23 |  | S0037 标本拒收 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 24 |  | S0038 标本踢回 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 25 |  | S0039 检验完成 | 高级 | 1 | 4 | 2200 | 8800 | 1 | 8800 |
| 26 |  | S0040 生成检验报告 | 高级 | 1 | 4 | 2200 | 8800 | 1 | 8800 |
| 27 |  | S0041 接收检验条码信息（医嘱、条码信息） | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 28 |  | S0050 补录医嘱信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 29 |  | S0060 接收医嘱执行记录 | 中级 | 1 | 5 | 1800 | 9000 | 1 | 9000 |
| 30 |  | S0061 库存信息 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 31 |  | S0062 分方服务 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 32 |  | S0068 补录医嘱信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 33 |  | S0069 门诊缴费状态信息 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 34 |  | S0071 合理用药审核状态信息 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 35 |  | S0072 发退药信息 | 高级 | 1 | 10 | 2200 | 22000 | 1 | 22000 |
| 36 |  | S0077 新生儿数据 | 中级 | 1 | 5 | 1800 | 9000 | 1 | 9000 |
| 37 | 接收平台接口 | S0014 接收过敏信息 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 38 |  | S0015 删除过敏信息 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 39 |  | S0022 检查登记 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 40 |  | S0023 取消检查登记 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 41 |  | S0028 报告已审核 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 42 | 其他接口 | S0019 文档注册 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 43 |  | S0034 文档检索 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 44 |  | S0035 文档调阅 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 45 |  | S0075 接收短信信息 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 46 | 数据补传程序 | 数据补传程序 | 高级 | 2 | 15 | 2200 | 66000 | 1 | 66000 |
| 联调工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共接口 | 网络通信确认（含登录HIS系统管理） | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 0 |
| 2 | 调用平台的接口 | S0001 患者基本信息接收 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 3 |  | S0002 建卡 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 4 |  | S0003 卡挂失 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 5 |  | S0004 卡启用 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 6 |  | S0005 住院登记 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 7 |  | S0006 取消住院登记 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 8 |  | S0007 挂号 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 9 |  | S0008 退号 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 10 |  | S0009 接收转科信息 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 11 |  | S0010 取消患者出院 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 12 |  | S0011 接收患者出院信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 13 |  | S0012 接收诊断信息 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 14 |  | S0013 删除诊断信息 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 15 |  | S0016 接收医嘱信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 16 |  | S0017 医嘱状态变更 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 17 |  | S0018 接收检查申请单信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 18 |  | S0020 检查预约状态信息接收 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 19 |  | S0021 取消检查预约状态信息接收 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 20 |  | S0032 门诊缴费 | 高级 | 1 | 10 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 21 |  | S0033 高值耗材条码信息接收 | 高级 | 1 | 10 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 22 |  | 需新增 低值耗材库存核销 | 高级 | 1 | 15 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 23 |  | S0036 标本接收 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 24 |  | S0037 标本拒收 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 25 |  | S0038 标本踢回 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 26 |  | S0039 检验完成 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 27 |  | S0040 生成检验报告 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 28 |  | S0041 接收检验条码信息（医嘱、条码信息） | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 29 |  | S0050 补录医嘱信息 | 高级 | 1 | 6 | 2200 | 13200 | 1 | 13200 |
| 30 |  | S0060 接收医嘱执行记录 | 中级 | 1 | 6 | 1800 | 10800 | 1 | 10800 |
| 31 |  | S0061 库存信息 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 32 |  | S0062 分方服务 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 33 |  | S0068 补录医嘱信息 | 高级 | 1 | 6 | 2200 | 13200 | 1 | 13200 |
| 34 |  | S0069 门诊缴费状态信息 | 高级 | 1 | 10 | 2200 | 22000 | 1 | 22000 |
| 35 |  | S0071 合理用药审核状态信息 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 36 |  | S0072 发退药信息 | 高级 | 1 | 6 | 2200 | 13200 | 1 | 13200 |
| 37 |  | S0077 新生儿数据 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5000 | 1 | 5000 |
| 38 | 接收平台接口 | S0014 接收过敏信息 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 39 |  | S0015 删除过敏信息 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 40 |  | S0022 检查登记 | 高级 | 1 | 5 | 2200 | 11000 | 1 | 11000 |
| 41 |  | S0023 取消检查登记 | 中级 | 1 | 3 | 1800 | 5400 | 1 | 5400 |
| 42 |  | S0028 报告已审核 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 43 | 其他接口 | S0019 文档注册 | 高级 | 1 | 3 | 2200 | 6600 | 1 | 6600 |
| 44 |  | S0034 文档检索 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 45 |  | S0035 文档调阅 | 中级 | 1 | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 3600 |
| 46 |  | S0075 接收短信信息 | 高级 | 1 | 2 | 2200 | 4400 | 1 | 4400 |
| 47 | 数据补传程序 | 数据补传程序 | 高级 | 1 | 15 | 2200 | 33000 | 1 | 33000 |
|  |  |  |  |  |  | 总数量 | 93 | 总计金额 | ¥840,000.00 |